Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

# " Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2015 год |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 14.10.2014 года № 112  Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Новоясенского сельского поселения Староминский района".

Подпрограмма муниципальной программы «Водоснабжение Новоясенского сельского поселения Староминского района Краснодарского края " на 2015 - 2017 годы» - Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году  составил 5170,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 560,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 4610,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил – 560,0  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 2015 год на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: предоставлена субсидия МУП «Коммунальные услуги» на развитие водоснабжения.

# Подпрограмма муниципальной программы «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду " на 2015-2017 годы» - Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году  составил 350,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил – 365,7  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 2015 год на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: газификация здания клуба ст. Новоясенской.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная подпрограмма Новоясенского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы  Новоясенского сельского поселения Староминского района «Информационное обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения Новоясенского сельского поселения», разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной подпрограммы «Водоснабжение Новоясенского сельского поселения Староминского района Краснодарского края " на 2015 - 2017 годы»  позволит улучшить техническое состояние водопроводных сетей,  улучшить качество подаваемой воды. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит экономить энергоносители и финансовые средства.

Реализация муниципальной подпрограммы «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду " на 2015-2017 годы» позволил подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду 2015-2017 годов.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                       									                   А.А. Кропачев

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 2015 год

# " Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

подпрограмма « Водоснабжение Новоясенского сельского поселения Староминского района Краснодарского края " на 2015 - 2017 годы »

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | субсидирование МУП «Коммунальные услуги» | 180,0 | 180, | - | - | - | 180,0 | 180,0 | - | - | 180,0 | 180,0 | - | - | - |
| 2 | Ремонт водопроводной системы | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Приобретение станции очистки воды | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | 560 | 560 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |

Подпрограмма «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду " на 2015-2017 годы»

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Газификация здания клуба ст. Новоясенской | 365,7 | 365,7 | - | - | - | 365,7 | 365,7 | - | - | 242,7 | 242,7 | - | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                        А.А. Кропачев

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 2015 год # " Развитие жилищно-коммунального хозяйства" подпрограмма « Водоснабжение Новоясенского сельского поселения Староминского района Краснодарского края " на 2015 - 2017 годы » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства» подпрограмма « Водоснабжение Новоясенского сельского поселения Староминского района Краснодарского края " на 2015 - 2017 годы » |  |  |  |  |
| Цель: Подача воды, улучшение качества подаваемой воды, повышение уровня жизни населения, внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| Задача: Подача воды, улучшение качества подаваемой воды, повышение уровня жизни населения, внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | субсидирование МУП «Коммунальные услуги» | %. | 100 | 100 | Целевые показатели достигнуты |
| 1.1.2 | Ремонт водопроводной системы | % | 10 | 10 | Целевые показатели достигнуты |

Подпрограмма «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду " на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства» подпрограмма «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы на территории Новоясенского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду " на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |
| Цель: Газификация здания клуба ст. Новоясенской |  |  |  |  |  |
| Задача: Газификация здания клуба ст. Новоясенской |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Газификация здания клуба ст. Новоясенской | шт | 1 | 1 | Целевые показатели достигнуты |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                  										А.А. Кропачев